Контрольная работа

(для студентов заочной формы обучения, 2 курс)

Анализ рисков реализации инвестиционного проекта в сфере развития высокоскоростной транспортной системы

Цель работы: Закрепить теоретические знания по дисциплине «Методология риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения», овладеть навыками анализа рисков инвестиционных проектов в сфере развития высокоскоростной транспортной системы, обоснования выбора сценария реализации проекта.

Задание на контрольную работу

Для выполнения задания данные о денежных потоках по операционной и инвестиционной деятельности организации, стоимости инвестированного капитала. На основании этих данных необходимо:

- заполнить таблицу денежных потоков;

- рассчитать инвестиционные критерии;

- проиллюстрировать полученные результаты графически (построить финансовый профиль и NPV-профиль проекта);

- определить группы потенциальных рисков по признаку сферы возникновения;

- оценить вероятность наступления рисковых событий;

- определить уровень воздействия  риска на чистую приведенную стоимость проекта;

- построить карту рисков;

- проанализировать полученные результаты и сделать выводы об инвестиционной привлекательности проекта.

Исходные данные для выполнения контрольной работы

Рассматривается возможность организации выпуска и сбыта нового продукта в зоне тяготения ВСМ в дополнение к уже выпускающимся. Комплект необходимого оборудования стоит 2800 тыс. руб. Срок его полезного использования составляет 4 года. Стоимость реализации оборудования через четыре года – 800 тыс. руб.

Объем продаж ожидается в количестве 100 000 штук ежегодно, начиная с года, следующего за годом приобретения и установки оборудования. Продажная цена единицы продукции прогнозируется в размере 50 руб. Затраты материалов на единицу продукции – 20 руб. прямые трудовые затраты на единицу продукции – 5 руб. Годовые накладные расходы – 500 тыс. руб. В соответствии с расчетами, сумма необходимого для обеспечения производства и сбыта оборотного капитала составляет 200 тыс. руб.

В рассматриваемом примере учитывается только один вид налогов – налог на прибыль (ставка – 20%). С целью упрощения менеджеры фирмы не учитывают возможностей использования заемного капитала и инфляции. С учетом этих допущений компания считает приемлемой 15-процентную пороговую отдачу инвестиций, так как такая отдача удовлетворяет требованиям акционеров компании.

Выбор варианта:

Пороговая отдача инвестиций, по вариантам:

| Номер варианта | Пороговая отдача инвестиций |
| --- | --- |
| Вариант 1 | 15% |
| Вариант 2 | 10% |
| Вариант 3 | 20% |
| Вариант 4 | 12% |
| Вариант 5 | 17% |
| Вариант 6 | 11% |
| Вариант 7 | 16% |
| Вариант 8 | 18% |
| Вариант 9 | 19% |
| Вариант 10 | 14% |

Теоретические и методические пояснения

Формула расчета чистой приведенной стоимости NPV:

где:

CFt – чистые денежные потоки в течении t лет;

Io – первоначальная инвестиция;

r – коэффициент дисконтирования

Инвестиционные критерии проекта

| Инвестиционные критерии | Ед. изм. | Значение | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. |  | > 0 |
| Внутренняя ставка доходности (IRR) | % |  | > WACC |
| Индекс прибыльности (PI) | коэф-т |  | > 1,0 |
| Период окупаемости проекта (PBP) | лет |  | соответствует ожиданиям инвестора |
| Дисконтированный период окупаемости (DPBP) | лет |  |  |
| Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) | % |  | > WACC |

Анализ рисков проекта

# Расчет точки безубыточности

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Постоянные затраты, руб. |  |
| Цена единицы изделия, руб./шт. |  |
| Удельные переменные затраты, руб. |  |
| Удельные материальные затраты |  |
| Удельные трудовые затраты |  |
| Точка безубыточности, штук |  |
| Точка безубыточности, руб. |  |

# Анализ чувствительности критерия NPV

| Показатели | Базовое значение | Предельное значение | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| Объем продаж, шт. |  |  |  |
| Цена реализации, руб./шт. |  |  |  |

# Анализ сценариев

| Объем продаж, шт./год | Вероятность | NPV, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сценарий 1: 80 000 | 0,2 |  |
| Сценарий 2: 100 000 | 0,5 |  |
| Сценарий 3: 120 000 | 0,3 |  |
| Средневзвешенная NPV |  |  |

РЕШЕНИЕ:

Для решения данной работы составим шаблон с первоначальными данными в MS EXCEL:

| Инвестиции | 2800 |
| --- | --- |
| Срок инвестиций | 4 |
| Стоимость продажи | 800 |
| Объем продаж | 100000 |
| Стоимость продажи | 50 |
| Налог на прибыль | 0,2 |
| Ставка инвестиций | 0,15 |

Далее заполним таблицу с учетом затрат и точкой безубыточности:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Постоянные затраты, руб. | 500000 |
| Цена единицы изделия, руб./шт. | 50 |
| Удельные переменные затраты, руб. | 2500000 |
| Удельные материальные затраты | 2000000 |
| Удельные трудовые затраты | 500000 |
| Точка безубыточности, штук | 125000 |
| Точка безубыточности, руб. | 6250 |

Далее заполним таблицу с инвестиционными критериями проекта:

| Ставка дисконтирования: | 15% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные потоки: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
| Поступления |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 |
| Платежи | 2 800 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 15 600 000 |
| Денежный поток | -2 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 4 400 000 |
| Денежный поток нарастающим итогом | -2 800 000 | -1 000 000 | 800 000 | 2 600 000 | 4 400 000 |  |
| Номер года | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дисконтированный денежный поток | -2 800 000 | 1 565 217 | 1 361 059 | 1 183 529 | 1 029 156 | 2 338 961 |
| Скорректированный денежный поток | -3 220 000 | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 070 000 |  |
| Срок окупаемости проекта, лет | 3 |  |  |  |  |  |
| Чистая приведённая стоимость (NPV), руб. | 2 338 961 |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % | 52% |  |  |  |  |  |

| Инвестиционные критерии | Ед. изм. | Значение | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. | 2 338 961 | > 0 |
| Внутренняя ставка доходности (IRR) | % | 52% | > WACC |
| Индекс прибыльности (PI) | коэф-т | 0,83 | > 1,0 |
| Период окупаемости проекта (PBP) | лет | 3 | соответствует ожиданиям инвестора |
| Дисконтированный период окупаемости (DPBP) | лет | 3,1 |  |
| Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) | % | 13% | > WACC |

Произведем заполнение следующих показателей:

# Анализ чувствительности критерия NPV

| Показатели | Базовое значение | Предельное значение | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, тыс. руб. | 2800000 | 5000000 | 46% |
| Объем продаж, шт. | 80000 | 100000 | 120000 |
| Цена реализации, руб./шт. | 50 | 45 | 40 |

# Выводы:

# В данном случае проект является положительным со сроком окупаемости 3 года, а так же показателем NPV - 2 338 961 руб. при базовом сценарии.

| Объем продаж, шт./год | Вероятность | NPV, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сценарий 1: 80 000 | 0,2 | -516017 |
| Сценарий 2: 100 000 | 0,5 | 2 338 961 |
| Сценарий 3: 120 000 | 0,3 | 5 193 939 |
| Средневзвешенная NPV |  | 2338961 |