ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

“петербургский государственный 

университет путей сообщения ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I”

Кафедра «Экономика транспорта»

Е.С. Палкина

Б1.В.ДВ.2.1 «МЕТОДОЛОГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ»
Методические указания к выполнению контрольной работы

по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» 

магистерская программа 

«Экономика транспорта высоких скоростей» 

Санкт-Петербург 

2016

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Методология риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения» (Б1.В.ДВ.2.1) по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика транспорта высоких скоростей», разработаны профессором кафедры «Экономика транспорта», д.э.н. Палкиной Е.С.

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Экономика транспорта»

Протокол №7 от «18» мая 2016 г.

Контрольная работа 

(для студентов заочной формы обучения, 2 курс)

Анализ рисков реализации инвестиционного проекта в сфере развития высокоскоростной транспортной системы
Цель работы: Закрепить теоретические знания по дисциплине «Методология риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения», овладеть навыками анализа рисков инвестиционных проектов в сфере развития высокоскоростной транспортной системы, обоснования выбора сценария реализации проекта.

Задание на контрольную работу 

Для выполнения задания данные о денежных потоках по операционной и инвестиционной деятельности организации, стоимости инвестированного капитала. На основании этих данных необходимо:

1) заполнить таблицу денежных потоков;

2) рассчитать инвестиционные критерии;

3) проиллюстрировать полученные результаты графически (построить финансовый профиль и NPV-профиль проекта);

4) определить группы потенциальных рисков по признаку сферы возникновения;

5) оценить вероятность наступления рисковых событий;

6) определить уровень воздействия  риска на чистую приведенную стоимость проекта;

7) построить карту рисков;

8) проанализировать полученные результаты и сделать выводы об инвестиционной привлекательности проекта.

Исходные данные для выполнения контрольной работы

Рассматривается возможность организации выпуска и сбыта нового продукта в зоне тяготения ВСМ в дополнение к уже выпускающимся. Комплект необходимого оборудования стоит 2800 тыс. руб. Срок его полезного использования составляет 4 года. Стоимость реализации оборудования через четыре года – 800 тыс. руб.

Объем продаж ожидается в количестве 100 000 штук ежегодно, начиная с года, следующего за годом приобретения и установки оборудования. Продажная цена единицы продукции прогнозируется в размере 50 руб. Затраты материалов на единицу продукции – 20 руб. прямые трудовые затраты на единицу продукции – 5 руб. Годовые накладные расходы – 500 тыс. руб. В соответствии с расчетами, сумма необходимого для обеспечения производства и сбыта оборотного капитала составляет 200 тыс. руб.

В рассматриваемом примере учитывается только один вид налогов – налог на прибыль (ставка – 20%). С целью упрощения менеджеры фирмы не учитывают возможностей использования заемного капитала и инфляции. С учетом этих допущений компания считает приемлемой 15-процентную пороговую отдачу инвестиций, так как такая отдача удовлетворяет требованиям акционеров компании.

Выбор варианта:

Пороговая отдача инвестиций, по вариантам: 

	Номер 

варианта
	Пороговая отдача инвестиций

	Вариант 1
	15%

	Вариант 2
	10%

	Вариант 3
	20%

	Вариант 4
	12%

	Вариант 5
	17%

	Вариант 6
	11%

	Вариант 7
	16%

	Вариант 8
	18%

	Вариант 9
	19%

	Вариант 10
	14%


Теоретические и методические пояснения 

Формула расчета чистой приведенной стоимости NPV:



где:

CFt – чистые денежные потоки в течении t лет;

Io – первоначальная инвестиция; 

r – коэффициент дисконтирования
Инвестиционные критерии проекта

	Инвестиционные критерии
	Ед. изм.
	Значение
	Рекомендуемое значение

	Чистая приведенная стоимость (NPV)
	тыс. руб.
	
	> 0

	Внутренняя ставка доходности (IRR)
	%
	
	> WACC

	Индекс прибыльности (PI)
	коэф-т
	
	> 1,0

	Период окупаемости проекта (PBP)
	лет
	
	соответствует ожиданиям инвестора

	Дисконтированный период окупаемости (DPBP)
	лет
	
	

	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
	%
	
	> WACC


Анализ рисков проекта

Расчет точки безубыточности

	Показатели
	Значение

	Постоянные затраты, руб.
	

	Цена единицы изделия, руб./шт.
	

	Удельные переменные затраты, руб.
	

	Удельные материальные затраты
	

	Удельные трудовые затраты
	

	Точка безубыточности, штук
	

	Точка безубыточности, руб.
	


Анализ чувствительности критерия NPV
	Показатели
	Базовое значение
	Предельное значение
	Отклонение, %

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	
	
	

	Объем продаж, шт.
	
	
	

	Цена реализации, руб./шт.
	
	
	


Анализ сценариев

	Объем продаж, шт./год
	Вероятность
	NPV, тыс. руб.

	Сценарий 1:      80 000
	0,2
	

	Сценарий 2:    100 000
	0,5
	

	Сценарий 3:    120 000
	0,3
	

	Средневзвешенная NPV
	


Процедура оценивания выполнения контрольной работы

	Показатель

 оценивания 
	Критерии 

оценивания
	Шкала оценивания

	Правильность выполнения
	Правильно выполнено
	5

	
	Частично правильно выполнено
	3

	
	Неправильно выполнено
	0

	Полнота раскрытия темы
	Тема раскрыта полностью
	5

	
	Тема раскрыта не полностью
	3

	Итого максимальное количество баллов за контрольную работу
	10


Заключительные положения

Контрольная работа представляется для проверки преподавателю. По заключению преподавателя работа может быть возвращена обучающемуся для доработки или переработки.

Библиографический список

Основная литература:

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620

2. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

3. Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – М. : УМЦ ЖДТ, 2009. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58942;

4. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590

5. Кукин, М.Ю. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert: учеб. пособие / М.Ю. Кукин. – СПб.: ПГУПС, 2010. – 51 с.

Дополнительная литература:

1. Королев, В. Ю. Математические основы теории риска: учеб. пособие / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. – М.: ФИЗМАЛИТ, 2011 – 620 с.;

2. Кричевский, М.Л. Финансовые риски: учеб. пособие / М. Л. Кричевский. – М.: КноРус, 2013. – 244 с.;

3. Кузнецов, Б.Т. Инвестиции: учеб. пособие / Б.Т. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 623 с.;

4. Попова, Р.Г. Финансы предприятий: учеб. пособие / Р.Г. Попова, И.Н. Самонова, И.И. Добросердова. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер,2010. –208 с.

PAGE  
2

