Тема 1.2 Управление эффективностью бизнеса при помощи системы project management

Управление проектом (project management) - это процесс руководства работой команды для достижения всех целей проекта в рамках заданных ограничений. Эта информация обычно описывается в проектной документации, создаваемой в начале процесса разработки. Основные ограничения - это объем, время и бюджет. Вторичная задача состоит в том, чтобы оптимизировать на выделение необходимых ресурсов и применять их в соответствии с заранее определенными целями.

Цель управления проектом - создать законченный проект, соответствующий целям клиента. Во многих случаях цель управления проектом также состоит в том, чтобы сформировать или реформировать бриф клиента, чтобы реально решить его задачи. После того, как цели клиента четко определены, они должны влиять на все решения, принимаемые другими людьми, участвующими в проекте - например, менеджерами проекта, проектировщиками, подрядчиками и субподрядчиками. Неправильно определенные или слишком четко прописанные цели управления проектом вредны для принятия решений.

Проект является временным усилием предназначены для производства уникального продукта, услуги или результата с определенным началом и концом (как правило, ограниченными во времени, и часто ограничиваются финансированием или кадровым), проведенным в соответствии с уникальной целью и задачами, как правило, чтобы добиться выгодно изменение или добавленная стоимость. Временный характер проектов стоит в отличии от бизнеса, как обычно (или операции), которые являются повторяющимися, постоянными или полупостоянными функциональной деятельностью для производства продукции или услуг. На практике управление такими отличными производственными подходами требует развития определенных технических навыков и стратегий управления.

Методы управления проектами применимы к любому проекту. Он часто адаптируется к конкретному типу проектов в зависимости от размера проекта, характера, отрасли или сектора. Например, строительная отрасль, которая фокусируется на доставке таких вещей, как здания, дороги и мосты, разработала свою собственную специализированную форму управления проектами, которую она называет управлением строительными проектами, и в которой руководители проектов могут пройти обучение и сертификацию. Отрасль информационных технологий также развивалась, чтобы разработать свою собственную форму управления проектами, которая называется управлением ИТ-проектами, и который специализируется на предоставлении технических активов и услуг, необходимых для прохождения различных этапов жизненного цикла, таких как планирование, проектирование, разработка, тестирование и развертывание. Управление биотехнологическими проектами сосредоточено на тонкостях биотехнологических исследований и разработок. Управление проектом локализации включает применение многих стандартных практик управления проектами к переводческим работам, хотя многие считают этот тип управления совершенно другой дисциплиной. Существует государственное управление проектами, которое охватывает все общественные работы, проводимые государством, которые могут выполняться государственными органами или по контракту с подрядчиками. Другая классификация управления проектами основана на жестком (физическом) или мягком (нефизическом) типе.

Общим для всех типов управления проектами является то, что они сосредоточены на трех важных целях: время, качество и бюджет. Успешные проекты завершаются по графику, в рамках бюджета и в соответствии с ранее согласованными стандартами качества, т.е. с соблюдением «железного треугольника» или «тройного ограничения», чтобы проекты считались успешными или неудачными.

Для каждого типа управления проектами менеджеры проектов разрабатывают и используют повторяющиеся шаблоны, характерные для отрасли, с которой они работают. Это позволяет планам проекта стать очень тщательными и многократно повторяемыми с конкретным намерением повысить качество, снизить затраты на доставку и сократить время для достижения результатов проекта.

Project management с бизнес аналитикой связали it-разработчики, которые в 2001 году разработали манифест о методологии agile.

Гибкая методология разработки (англ. agile software development, agile-разработка) — обобщающий термин для целого ряда подходов и практик, основанных на ценностях Манифеста гибкой разработки программного обеспечения и 12 принципах, лежащих в его основе.

К гибким методологиям, в частности, относят экстремальное программирование, DSDM, Scrum, FDD, BDD и другие.

Применяется как эффективная практика организации труда небольших групп (которые делают однородную творческую работу) в объединении с управлением ими комбинированным (либеральным и демократическим) методом.

Большинство гибких методологий нацелены на минимизацию рисков путём сведения разработки к серии коротких циклов, называемых итерациями, которые обычно длятся две-три недели. Каждая итерация сама по себе выглядит как программный проект в миниатюре и включает все задачи, необходимые для выдачи мини-прироста по функциональности: планирование, анализ требований, проектирование, программирование, тестирование и документирование. Хотя отдельная итерация, как правило, недостаточна для выпуска новой версии продукта, подразумевается, что гибкий программный проект готов к выпуску в конце каждой итерации. По окончании каждой итерации команда выполняет переоценку приоритетов разработки.

Agile-методы делают упор на непосредственном общении лицом к лицу. Большинство agile-команд расположены в одном офисе, иногда называемом англ. bullpen. Как минимум, она включает и «заказчиков» (англ. product owner — заказчик или его полномочный представитель, определяющий требования к продукту; эту роль может выполнять менеджер проекта, бизнес-аналитик или клиент). Офис может также включать тестировщиков, дизайнеров интерфейса, технических писателей и менеджеров.

Основной метрикой agile-методов является рабочий продукт. Отдавая предпочтение непосредственному общению, agile-методы уменьшают объём письменной документации по сравнению с другими методами. Это привело к критике этих методов как недисциплинированных.

Существуют методологии, которые придерживаются ценностей и принципов, заявленных в Agile Manifesto, некоторые из них:

- Agile Modeling (англ.) — набор понятий, принципов и приёмов (практик), позволяющих быстро и просто выполнять моделирование и документирование в проектах разработки программного обеспечения. Не включает в себя детальную инструкцию по проектированию, не содержит описаний, как строить диаграммы на UML. Основная цель: эффективное моделирование и документирование; но не охватывает программирование и тестирование, не включает вопросы управления проектом, развёртывания и сопровождения системы. Однако включает в себя проверку модели кодом[7].

- Agile Unified Process (AUP) упрощенная версия IBM Rational Unified Process (RUP), разработанная Скоттом Амблером, которая описывает простое и понятное приближение (модель) для создания программного обеспечения для бизнес-приложений.

- Agile Data Method (англ.) — группа итеративных методов разработки программного обеспечения, в которых требования и решения достигаются в рамках сотрудничества разных кросс-функциональных команд.

- DSDM основан на концепции быстрой разработки приложений (Rapid Application Development, RAD). Представляет собой итеративный и инкрементный подход, который придаёт особое значение продолжительному участию в процессе пользователя/потребителя.

- Essential Unified Process (англ.) (EssUP).

- Экстремальное программирование (англ. Extreme programming, XP).

- Feature driven development (FDD) — функционально-ориентированная разработка. Используемое в FDD понятие функции или свойства (англ. feature) системы достаточно близко к понятию прецедента использования, используемому в RUP, существенное отличие — это дополнительное ограничение: «каждая функция должна допускать реализацию не более, чем за две недели». То есть если сценарий использования достаточно мал, его можно считать функцией. Если же велик, то его надо разбить на несколько относительно независимых функций.

- Getting Real — итеративный подход без функциональных спецификаций, использующийся для веб-приложений. В данном методе сперва разрабатывается интерфейс программы, а потом её функциональная часть.

- OpenUP — это итеративно-инкрементальный метод разработки программного обеспечения. Позиционируется как лёгкий и гибкий вариант RUP. OpenUP делит жизненный цикл проекта на четыре фазы: начальная фаза, фазы уточнения, конструирования и передачи. Жизненный цикл проекта обеспечивает предоставление заинтересованным лицам и членам коллектива точек ознакомления и принятия решений на протяжении всего проекта. Это позволяет эффективно контролировать ситуацию и вовремя принимать решения о приемлемости результатов. План проекта определяет жизненный цикл, а конечным результатом является окончательное приложение.

- Scrum устанавливает правила управления процессом разработки и позволяет использовать уже существующие практики кодирования, корректируя требования или внося тактические изменения. Использование этой методологии дает возможность выявлять и устранять отклонения от желаемого результата на более ранних этапах разработки программного продукта.

Перспектива в Гибких методологиях разработки подчеркивает уникальные характеристики бизнес-анализа, когда работа идет в контексте режима гибкой разработки (Agile).

Применять Agile — значит иметь гибкое мышление, воплощенное в наборе ценностей и принципов, а также проявляется в других различных взаимодополняющих практиках. Инициативы Agile предполагают постоянное изменение. Бизнес-аналитики, которые задействованы в инициативах с применением Agile, постоянно пересматривают, адаптируют и корректируют свои усилия (задачи) и тактику. Бизнес-аналитики анализируют и поставляют рабочий продукт в самый последний ответственный момент, обеспечивая постоянно гибкость в случае изменений; детальная аналитическая работа не может быть выполнена предварительно, только в момент ее необходимости (just-in-time подход) для того, чтобы эффективно задействовать agile-команду.

Бизнес-анализ по схеме agile гарантирует, что информация доступна для agile-команды на нужном уровне детализации в нужное время. Бизнес-аналитики помогают agile-команде ответить на следующие вопросы:

- Какую потребность мы пытаемся удовлетворить?

- Какова истинная цена удовлетворения потребности?

- Что нам следует поставить, чтобы удовлетворить эту потребность?

- Как правильно выполнить работы, чтобы доставить то, что нужно?

Бизнес-аналитическая работа выполняется непрерывно в течение всей agile-инициативе и в значительной степени опирается на навыки межличностного общения, такие как коммуникация, фасилитация, коучинг и переговоры. Бизнес-аналитики являются активными членами agile-команды и часто содействуют планированию, анализу, тестированию и демонстрации выполненных работ. В команде гибкой разработки, бизнес-аналитиком может выступать менеджер продукта/владелец продукта, бизнес-аналитик, или другие определенные командные роли. Бизнес-аналитик помогает команде определить изменения в предположениях и другие вариации проекта, которые возникают. (Обратитесь к Расширению Agile в руководстве BABOK для расширенного изучения роли, мышления и практик по бизнес-анализу в Agile-подходах, а также ознакомьтесь в Agile-манифесте с ценностями и принципами Agile на сайте agilemanifesto.org)

Бизнес-аналитики работают по направлению agile инициатив, взаимодействуя с бизнес-спонсорами на стратегическом уровне и содействуют определению того, как предлагаемый продукт или функция совпадает с задачами организации. Они сотрудничают с различными заинтересованными сторонами и командой по изменениям для того, чтобы в зависимости от видения продукта создать приоритетный список рабочих пунктов, которые необходимо выполнить. Приоритетные пункты (или приоритезированный бэклог-список) обычно фокусируется на возможностях, необходимых в результирующем продукте, с акцентом на первых пунктах с наивысшей ценностью.

Бизнес-аналитики могут выступать в качестве связующих заинтересованных сторон или напрямую работать со спонсором или владельцем продукта. В Agile среде, ожидаются изменения и быстрое реагирование на изменения. Agile-команды поставляют небольшие, постепенные изменения и фиксируют приоритетные элементы работ на одну итерацию каждый раз. Это позволяет Agile-команде справиться с возникающими изменениями в ходе предстоящих итераций с минимальными последствиями. Итерации являются согласованным периодом рабочего времени.

Требования разрабатываются на основе постоянного изучения и анализа бизнес-потребностей. Важно отметить, что хотя большинство гибких подходов являются итерационными, не все итерационные подходы являются Agile. Существуют также несколько agile подходов не итерационных, такие как канбан-метод (kanban).

В процессе agile-инициативы, границы постоянно развиваются. Границы (Scope) управляется списком бэклогом, который постоянно пересматривается и изменяется приоритет работ. Этот процесс способствует уточнению и переопределению границы с целью удовлетворения растущих и развивающихся потребностей бизнеса.

Если выявляются существенные изменения, что существенно влияет на общую стоимость и цели проекта, то проект может быть отложен или пересмотрен.

1. Широта изменения

Agile-подходы используются для решения сымых разных потребностей на предприятии. Наиболее распространенное использование практик Agile наблюдается в проектах по разработке программного обеспечения. Тем не менее, многие организации начали применять гибкие принципы для изменений не связанных с разработкой ПО, таких как технологические процессы и улучшение бизнеса. Инициативы с использованием Agile-подходов могут осуществляться в пределах одного отдела или могут распространяться на несколько команд, отделов и подразделений организации.

Для организаций, знакомых с гибким мышлением и практиками, ориентация на непрерывное совершенствование, поведение непрерывного изменение и достижение прогресса, позволяют организации приближаться к культурному принятию гибкого мышления. Принятие гибкого мышления относится к принятию гибких принципов, в отличие от организации, которая рассматривает agile как методологию или практику внедрений.

2. Глубина изменения

Инициативы, использующие agile-подход, часто являются частью большой программы работ, которые могут включать организационные преобразования и изменения, реинжиниринг бизнес-процессов. Поток работ Agile часто, но не всегда, сосредоточен на разработке программного обеспечения. Другие элементы программы могут разрабатываться, используя agile или другую методологию, которая соответствует потребностям. Agile-принципы и практики часто успешно применяются в инициативах, в которых:

- существуют четкие обязательства от клиента и взаимодействие с уполномоченными экспертами в предметной области (SMEs),

- бизнес-потребность или предлагаемое решение является составной или сложной, и

- бизнес-потребности меняются или неизвестны и до сих пор появляются.

Agile подходы могут использоваться для инициатив, в которых решение разрабатывается впервые, или для поддержки и усовершенствования существующего решения. Например, если изменение является критически важным, то процессы могут быть добавлены к нормативным требованиям и решаться с критически важными аспектами проекта.

3. Поставляемые Ценность и Решения

Ценность и Решение, поставляемые в ходе agile инициативы похожи на любые другие инициативы. Отличие от гибких подходов состоит в том, что акцент на ранней поставке ценности в атмосфере взаимного сотрудничества, используя адаптивное планирование, которое фокусируется на постоянном улучшении.

Agile-инициатива обеспечивает ценность в силу подхода, принятого гибкой командой, путем постоянного пересмотра и обратной связи о выполненной работе. Заинтересованные стороны получают позможность просматривать продукт, что позволяет им выявлять любые пропущенные требования заранее. Решение развивается с течением длительного времени с ожиданием быстрого и гибкого реагирования на изменения. Ясность и прозрачность всех коммуникаций имеет первостепенное значение для обеспечения соответствия усилий Agile-команды потребностям и ожиданиям организации.

В новой команде, бизнес-аналитик часто играет центральную роль в формировании отношений и доверия среди членов команды гибкой разработки и внешних заинтересованных сторон для того, чтобы помочь осуществить совместные дискуссии и договоренности. Такое взаимодействие позволяет agile-команде поставлять ценность, которая соответствует меняющимся потребностям заинтересованных сторон.

4. Подход поставки (delivery)

Agile-подходы фокусируются на взаимодействии людей, прозрачности коммуникаций и непрерывной поставки ценных изменений заинтересованным сторонам.

Каждый agile-подход имеет свой собственный уникальный набор характеристик, что позволяет командам выбирать тот подход, который наилучшим образом соответствует инициативе. Некоторые Agile-команды обнаружили, что гибридный подход или комбинация подходов необходимы для работы в рамках ограничений их среды.

Обратитесь к расширению по Agile к руководству BABOK для ознакомления с различными подходами в Agile.

5. Основные допущения

Допущения в среде Agile часто включают в себя:

- Изменение требований приветствуется, даже на поздних этапах разработки.

- Бизнес-проблема может быть сведена к набору потребностей, которые могут быть удовлетворены с помощью некоторых изменений в технологиях и бизнес-процессах.

- Agile-инициативы полностью вовлекает заказчика и SME в подход agile (полные бай-ин погружение).

- В идеале, состав команды постоянен и ее члены не переходят то и дело в другие команды.

- Существует предпочтение для многопрофильных и совмещенных комманд, способствующих более эффективному и действенному разговору лицом к лицу. Тем не менее, гибкие подходы разработки могут хорошо работать и с распределенными в пространстве командами, которые обеспечены соответствующей поддержкой и каналами коммуникаций на местах.

- Члены команды могут выполнять несколько ролей в команде, если это требуется, при условии, что команда имеет соответствующие навыки (например, кросс-функциональные команды).

- Члены команды имеют настрой на непрерыное улучшение и успешную поставку ценности через регулярные проверки.

- Agile-команда уполномочена (имеет набор прав) самоорганизовываться.

Agile – это система, в которой реализуют методы и подходы. Наиболее востребованные методы — Scrum и Kanban.

Scrum

Здесь упор на контроль рабочего процесса, что разделяет разработку проекта на стадии. Эти стадии длятся от 2 до 4 недель. Процесс начинается с оценки масштабов работы, предполагает корректировку действий и планов с учетом промежуточных итогов. Scrum повышает производительность и ориентируется на сокращение времени для достижения цели.

Kanban

Метод основан на прозрачности процесса. Он функционально распределяет нагрузку на сотрудников, мотивирует членов команды на сотрудничество и обучение. Принципы строятся на:

- постоянной визуализации информации;

- командной работе для сбалансирования усилий;

- ограничении по времени для оптимизации процесса.

Методология Agile помогает бизнесу добиваться целей. Ее принципы позволяют в короткие сроки подготавливать для клиентов новые продукты с учетом их мнений и реакций, передаваемых через обратную связь. Это выстраивает долгосрочные отношения с аудиторией и формирует лояльную клиентскую базу.