Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра менеджмента

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Курсовая работа

по дисциплине «Экономика предприятия»

Студент гр.

(Ф. И. О.)

«_   »_	2022г.

Руководитель:

(должность, ученая степень,

ученое звание)

(Ф. И. О.)

«_   »_	2022г.

Томск 2022

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра менеджмента

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

каф. Менеджмента

(ученая степень, ученое звание)

/			/

(подпись)	(Ф. И. О.)

«		»	20	г.

ЗАДАНИЕ

| на курсовую работу студенту (Ф. И. О.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа |  | Факультет | ФДО |
| 1. Тема: | Экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта |  |  |
| 2. Срок сдачи студентом законченной работы: «_ » 2022г. |  |  |  |
| 3. Исходные данные к заданию: |  |  |  |
| Исходные данные для расчета эффективности проекта по варианту 10 |  |  |  |
| 4. Перечень подлежащих разработке вопросов: 1. Сущность, роль и значение инвестиций для развития бизнеса 2. Инвестиционные проекты: понятие, виды, содержание 3. Методы экономического обоснования и оценки эффективности инвестиционных проектов |  |  |  |
| 5. Перечень основных источников информации: |  |  |  |
| Учебно-методическая литература по теме курсовой работы, периодические издания, интернет-источники |  |  |  |
| 6. Дата выдачи задания: « » 2022г. |  |  |  |
| Руководитель: |  |  |  |
| (должность, ученая степень, ученое звание) (Ф. И. О. руководителя) (подпись руководителя) |  |  |  |
| Задание принял к исполнению « » 2022г. |  |  |  |
| Студент / / |  |  |  |
| (подпись студента) |  |  |  |

Содержание

1.	Введение	4

2.	Теоретические основы оценки эффективности реализации проектов	5

2.2.	Сущность, роль и значение инвестиций для развития бизнеса	5

2.3.	Инвестиционные проекты: понятие, виды, содержание	8

2.4.	Методы экономического обоснования и оценки эффективности инвестиционных проектов	11

3.	Оценка эффективности инвестиционного проекта предприятия	13

3.1. Исходные данные для расчета эффективности проекта	13

3.2 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта	16

3.3 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта на основе рыночного ценообразования	20

Заключение	25

Приложение А	27

Список литературы	28

- Введение

Определение направлений инвестирования средств с целью получения максимального чистого дохода является одной из наиболее сложных экономических задач, которую периодически решают на каждом предприятии.

Целью данной работы является изучение теоретических основ оценки эффективности реализации инвестиционных проектов. Предметом исследования являются методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов. В качестве объекта исследования рассмотрим предприятие, на котором разработан инвестиционный проект строительства и эксплуатации кирпичного завода.

В первой главе исследуем понятия инвестиций и их сущность, инвестиционной деятельности и инвестиционного проекта. Дадим характеристику методам оценки инвестиционных проектов.

Во второй части курсовой работы проведем оценку эффективности инвестиционного проекта строительства и эксплуатации кирпичного завода затратным методом, а также рассчитаем показатели эффективности этого же инвестиционного проекта на основе рыночного ценообразования.

- Теоретические основы оценки эффективности реализации проектов

  - Сущность, роль и значение инвестиций для развития бизнеса

В экономической литературе существует много определений инвестиций. Единства в определение понятия «инвестиций», полностью раскрывающую суть этого понятия нет. В современной экономической литературе зарубежных и российских авторов, а также в законодательных актах встречаются различные трактовки определения реальных инвестиций, которые зачастую не дают полной характеристики, а определяют одну из сторон этого многогранного понятия.

Некоторые экономические школы приравнивают инвестиции к капиталовложениям, а именно вложением в недвижимость. Другие определяют инвестиции как отказ от сиюминутного блага в пользу большего будущего блага.

Экономист Кейнс Дж. М. при определении сущности инвестиции, выделяет двойственную оценку:

- инвестиции отражают величину аккумулированного дохода на цели накопления, то есть определяют потенциальный инвестиционный спрос;

- инвестиции являются затратами, определяющими прирост стоимости капитального имущества в результате реализации инвестиционного предложения [1, С. 57].

Современная российская экономическая школа дает следующее понятие инвестиций: инвестиции — это текущее вложение разнообразных ресурсов, в том числе денежных, с целью получения выгод в будущем [2, С. 20].

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестиции определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта [3].

Исходя из многосторонних определений инвестиций можно выделить две сущности этого понятия: финансовую и экономическую.

Экономическая сущность инвестиций заключается во вложениях в развития экономики страны.

С финансовой точки зрения сущность инвестиций сводится к вложению денежных средств в предприятие с целью получения прибыли.

В современных реалия предприятие не может существовать без инвестиций. Отсутствие вложения в развития предприятия снижает его конкурентоспособность и как следствие предприятие недополучает прибыль.

Существует множество классификаций инвестиций, чтобы лучше понять сущность и направление инвестиций. Инвестиции можно подразделять по объектам инвестиций, по срокам инвестирования, по характеру участия в инвестировании, по формам воспроизводства, по источникам финансирования и по форме собственности.

По объектам инвестирования инвестиции подразделяются на: реальные, финансовые и инвестиции в нематериальные активы.

Финансовые инвестиции — это вложение денежных средств в ценные бумаги, акции, облигации, долговые права, на депозитные счета в банке под определенные проценты [4, С. 30].

Реальные инвестиции предполагают вложение средств в производство и на его создание или развитие. Главным направлением реальных инвестиций являются капитальные вложения. Результатом вложения в реальные инвестиции является создание основного и оборотного капитала предприятия. Вложение в основной капитал предполагает создание реальных активов (здания, сооружения, технологическое оборудование, патенты, лицензии, права пользования природными ресурсами и так далее). Именно реальное инвестирование является главной формой реализации стратегии экономического развития предприятия и тесно связано с операционной деятельностью предприятия.

Инвестиции в нематериальные ценности — это вложение средств в научные исследования, подготовку кадров, рекламу, приобретение лицензий на использование новых технологий.

По срокам инвестирования инвестиции подразделяются на краткосрочные (до года) и долгосрочные. К краткосрочным инвестициям относятся финансовые инвестиции. Долгосрочные инвестиции – это инвестиции в реальные активы предприятия, целью которых является приумножение основного и оборотного капиталов.

По формам воспроизводства инвестиции делятся в зависимости от того в какой стадии развития или создания находится предприятие и соответственно их можно подразделить на:

- создание нового предприятия;

- расширение действующего производства

- реконструкцию и восстановление производства.

По характеру участия инвестиции подразделяются на прямые и косвенные. По формам собственности инвестиции бывают частные, государственные и смешанные.

По источникам финансирования инвестиции можно разделить на:

- собственные, которые формируются в основном за счет прибыли и амортизации;

- заемные (займы, кредиты);

- привлеченные (эмиссия акций).

Соотношение между собственными и заемными инвестициями формирует показатель финансовой устойчивости. Нормально, когда собственные средства при инвестировании составляют около 70%, заемные — 30%. Разные источники имеют разную ценность для пред приятия. Необходимо, чтобы соотношение между источниками инвестирования было оптимальным. Главная задача — сократить расходы, связанные с инвестированием [4, С. 32].

  - Инвестиционные проекты: понятие, виды, содержание

Решение стратегических задач развития предприятия и создание необходимых для этого решения материально-технических возможностей на это направлена инвестиционная деятельность.

Инвестиционная деятельность связана с процессами производства, то есть с операционной деятельностью предприятия. При это осуществление успешной операционной деятельности и получение прибыли создает возможность для инвестиционной деятельности.

Инвестиционная деятельность является целенаправленно осуществляемым процессом поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов вложения средств, формирования сбалансированной по выбранным параметрам инвестиционной программы и обеспечения ее реализации.

В инвестиционном менеджменте понятия «инвестиционная деятельность» сводится к двум аспектам:

1) технико-экономическому обоснованию приоритетных направлений инвестирования средств;

2) обоснованию объема финансовых ресурсов и возможных источников их привлечения.

В инвестиционной деятельности, как и в любой деятельности есть субъект и объект инвестиционного процесса.

Под субъектом инвестиционной деятельности понимаются физические и юридические лица инициирующие инвестиционную деятельность.

Объекты инвестиционной деятельности – это экономический объект, в который инвестор вкладывает средства с целью получения дохода [8]. Объекты инвестиционной деятельности различаются: по масштабам проекта, по направленности проекта (коммерческий, социальный — создание новых рабочих мест, охрана окружающей среды и т. д.); по степени участия государства (государственные капитальные вложения, пакет акций, налоговые льготы, государственные гарантии и т. п.), по эффективности использования вложения средств. Объект инвестирования может охватить как полный научно-технический производственный цикл создания продукта, так и отдельные стадии этого цикла [4, С. 36].

Инвестиционная деятельность обычно проводится инвесторами не беспорядочно, а по определенному алгоритму, который называется инвестиционным процессом. Инвестиционный процесс представляет собой набор шагов, стадий, операций или этапов по реализации инвестиционной деятельности.

Ключевым понятием инвестиционного процесса, и инвестиционной деятельности в целом, является понятие «Инвестиционный проект».

Одним из наиболее распространенных является определение инвестиционного проекта как плана мероприятий, связанных с вложением капитала и имеющих в качестве своей цели получение прибыли или рост рыночной стоимости.

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [3].

Инвестиционного проекта представляет собой цикл, состоящий из трех основных фаз: прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной.

Общая продолжительность фаз образует жизненный цикл инвестиционного проекта (срок жизни проекта).

В прединвестиционной фазе происходит разработка проекта, исследуются его возможности, осуществляются предварительные технико-экономические изыскания, проводятся переговоры с потенциальными инвесторами и другими участниками проекта, выбираются поставщики сырья, материалов и оборудования. Если инвестиционный проект требует привлечения кредитных средств, в данной фазе заключается соглашение на получение кредита. На первой стадии также осуществляется юридическое оформление проекта (регистрация организации, оформление контрактов и т. п.). Затраты, которые связаны с реализацией прединвестиционной фазы, в случае положительного результата и перехода к реализации проекта капитализируются и входят в состав предпроизводственных затрат, а затем через механизм амортизации относятся на себестоимость продукции.

Вторая, инвестиционная, фаза, собственно, предполагает инвестирование (вложение средств в проект). На этом этапе разрабатывается проектно-сметная документация, осуществляются подготовка производственных площадок, заказ и поставка оборудования, а также его монтаж и пусконаладочные работы, проводятся обучение сотрудников и активная рекламная кампания. На инвестиционной стадии формируются постоянные активы фирмы.

Третья фаза — эксплуатационная (производственная) — начинается с момента введения в эксплуатацию оборудования либо покупки недвижимости или других активов. Можно также зафиксировать наступление производственной фазы с момента первого поступления выручки. На данной стадии осуществляется запуск производства продукции. При использовании кредита происходит его возврат. Длительность эксплуатационной фазы оказывает существенное влияние на общую характеристику инвестиционного проекта. Чем она длиннее, тем больше общая величина доходов.

  - Методы экономического обоснования и оценки эффективности инвестиционных проектов

Суть оценки эффективности инвестиционных проектов состоит в определении финансовой состоятельности вложений (финансовая оценка) и эффективность инвестиций (экономическая оценка). По этим критериям проводят соответственно финансовую и экономическую оценки инвестиционных проектов.

Первая используется для анализа ликвидности (платежеспособности) инвестиций в ходе его реализации. Во второй - потенциальная способность инвестиций сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста.

Для финансовой оценки инвестиционного проекта используются следующие группы коэффициентов финансовой оценки проекта:

- рентабельности;

- оборачиваемости (деловой активности);

- ликвидности (финансовой устойчивости).

Для оценки экономической эффективности проектов наиболее часто применяются динамические и статистические методы оценки эффективности инвестиций.

Динамические методы оценки эффективности инвестиций учитывают

фактор времени.

К динамическим методам оценки эффективности инвестиций относятся чистая текущая стоимость (NPV), рентабельность инвестиций (PI), внутренняя норма прибыли (IRR) и срок окупаемости.

Чистая текущая стоимость (NPV) - это разница между суммой денежных поступлений от реализации проекта, приведенных к нулевому моменту времени, и суммой дисконтированных выплат, необходимых для реализации этого проекта.

Суть метода определения чистой текущей стоимости инвестиций состоит в том, чтобы найти разницу между инвестиционными затратами и будущими доходами, выраженную в скорректированной во времени денежной величине [8].

Если рассчитанная чистая текущая стоимость имеет положительный знак (NPV больше 0), это означает, что в течение своей экономической жизни проект возместит первоначальные затраты (инвестиции) и обеспечит получение дохода, т.е. инвестиционный проект следует принимать. Отрицательная величина NPV показывает, что заданная сумма дохода не обеспечивается и инвестиционный проект убыточен (NPV меньше 0) При NPV=0 инвестиционный проект только окупает произведенные затраты, но не приносит прибыли.

Рентабельность инвестиций (PI) - это показатель, позволяющий определить, в какой мере возрастет стоимость фирмы в расчете на 1 рубль инвестиций.

Внутренний коэффициент доходности инвестиций (IRR) – представляет собой, уровень доходности средств, направленных на цели инвестирования, а также по своей природе близка к различным процентным ставкам.

Экономический смысл данного коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций заключается в следующем: внутренняя норма прибыли (IRR) показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть связаны с данным проектом.

Внутренняя норма прибыли (IRR) тесно связана с чистой текущей стоимостью инвестиций (NPV). Увеличение нормы доходности приводит к уменьшению дохода от инвестиционного проекта.

Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.

- Оценка эффективности инвестиционного проекта предприятия

3.1. Исходные данные для расчета эффективности проекта

На предприятии разработан инвестиционный проект строительства и эксплуатации кирпичного завода производственной мощностью М (тыс. шт./год). Период строительства и освоения производственной мощности нового предприятия (∆ Т) равен 0,8 года.

Признано целесообразным 10% производственной мощности завода использовать в качестве резерва.

В соответствии с проектом ежегодные постоянные расходы завода составляют С (тыс. руб./год), а переменные – V (руб./шт.). Рыночная цена кирпича на момент проектирования завода определяется как  Z0 (руб./шт.).  Прогнозируется, что к началу эксплуатации завода цена кирпича изменится: от  αmin= 1,14 до αmax=1,2. Капиталовложения предприятия в создание завода составляют К (тыс. руб.). Норма эффективности капитальных вложений (EН), установленная предприятием, равна 0,2. Ожидаемый спрос на кирпич составляет 1,25 М. Величиной инфляционных ожиданий при выполнении расчетов можно пренебречь.

Все необходимые расчеты провести в двух вариантах: а) при затратном методе ценообразования; б) при рыночном методе ценообразования.

При расчетах следует исходить из следующих положений: планируемый выпуск кирпича составляет 85% производственной мощности предприятия; налоги составляют: λ = 0,215 величины постоянных затрат (условно-постоянные годовые налоги) и β = 0,28 балансовой прибыли предприятия (переменные налоги, зависящие от производственной деятельности предприятия).

Необходимо определить величину следующих показателей, характеризующих эффективность реализации предприятием инвестиционного проекта:

- годовую производственную программу предприятия;

- ожидаемую цену реализации единицы продукции (кирпича);

- годовую выручку от продажи кирпича;

- годовые переменные текущие затраты;

- условно-постоянные текущие затраты на единицу продукции;

- себестоимость производства единицы продукции;

- себестоимость производства годового выпуска товарной продукции;

- величину годовой балансовой прибыли предприятия;

- рентабельность производства кирпича;

- годовую производственную программу самоокупаемости предприятия;

- характеристику и степень надежности будущего бизнеса;

- величину годового совокупного налога (при отсутствии льгот по налогообложению);

- годовую производственную программу самоокупаемости предприятия с учетом его налогообложения;

- долю выручки, остающуюся в распоряжении предприятия после выплаты налогов;

- долю балансовой прибыли, изымаемую в бюджет в качестве налогов (совокупный налог в процентах от балансовой прибыли);

- коэффициент эффективности и срок окупаемости капитальных вложений (с учетом риска предпринимательской деятельности).

После выполнения всех необходимых расчетов необходимо сделать вывод о целесообразности диверсификации бизнеса (строительства кирпичного завода).

Результаты выполненных расчетов оформить в сводной таблице. Построить график издержек и результатов производства в зависимости от производственной программы предприятия. Сравнить полученные результаты расчетов для различных видов ценообразования и сделать выводы, объясняющие расхождения этих результатов.

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения расчетов

| № п/п | M | V | Z | C | K | a | aф | KЭЦ | Д | КЭД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14200 | 0,242 | 0,870 | 2950 | 4250 | 0,90 | 0,23 | 0,48 | 1,05 | 0,36 |

Обозначения в таблице:

М – производственная мощность будущего кирпичного завода (тыс. шт./год);

V – переменные затраты на единицу продукции (руб./шт.);

Z – расчетная цена единицы продукции (кирпича) (руб./шт.);

C – годовые постоянные затраты завода (тыс. руб./год),

K – капитальные вложения в строительство завода (тыс. руб.);

а – изменение товарной массы, поставляемой конкурентами на рынок, (доли единицы);

аф – рыночная доля новой фирмы по отношению к объему товарной массы базового периода (доли единицы);

КЭЦ – коэффициент ценовой эластичности спроса на товар (доли единицы);

Д – коэффициент изменения дохода потребителей товара (доли единицы);

КЭД – коэффициент эластичности товара по доходу потребителей (доли единицы).

3.2 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

- Определим годовую производственную программу завода по формуле:

q=KM×M=0,85 ×14 200=12 070 тыс. шт.,

где М – годовая производственная мощность предприятия;

КМ – коэффициент использования производственной мощности.

- Определим ожидаемую цену одного кирпича по формуле:

Z=αmin+αmax2×Zp=0,5×1,14+1,2×0,87=1.1079 руб./шт.

- Определим годовую выручку от продажи кирпича по формуле:

В=q×Z=12 070 000×1,1079=12 286 053 руб./год.

- Определим годовые переменные затраты предприятия по формуле:

Vпер=V×q=0,242×12 070 000=2 920 940 руб./год.

- Определим условно-постоянные затраты в расчете на единицу продукции по формуле:

с=Сq=2 950 000/12 070 000=0,2444 руб./шт.

- Определим себестоимость производства единицы продукции по формуле:

s = V + C = 0,242 + 0,244408 = 0,4864 руб./шт.

- Определим себестоимость годовой товарной продукции по формуле:

s=s×q=0,4864×12 070 000=5 870 940 руб./год.

- Определим величину годовой балансовой прибыли предприятия по формуле:

Пб=q×Z-s=12 070 000×1,1079 – 0,486408) = 6 415 113 руб./год.

- Определим рентабельность изготовления кирпича по формуле:

Ри = (Z – s) / s = (1,1079 – 0,486408) / 0,486408 = 1,0927 или 109,27%.

- Определим годовую производственную программу самоокупаемости предприятия по формуле:

qc= C / (Z – V) = 2 950 000/ (1,1079 – 0,242) = 3 802 036 шт./год.

- Определим характеристику и степень надежности будущего бизнеса.

Степень надежности и риск бизнеса и капитальных вложений в данный проект можно определить, воспользовавшись данными таблицы 1 Приложения А.

Отношение производственной мощности предприятия к производственной программе самоокупаемости составляет:

14 200 000 / 3 802 036 = 3,73.

Полученная цифра свидетельствует, что бизнес (вложения в данный проект) будет достаточно надежным, так как уровень его риска ниже среднего, а поправочная норма эффективности капитальных затрат Ep, учитывающая риск вложений, составляет 0,17.

- Определим величину годового совокупного налога предприятия (при отсутствии льгот по налогообложению) по формуле:

Н = Нпос + Нпер = С + Пб = 0,215× 2 950 000 + 0,28×6 415 113 =

= 2 430 481,64 руб./год.

- Определим годовую производственную программу самоокупаемости с учетом налогообложения по формуле:

qсн=С×(1+α-β)(Z-V)(1-β)=2950000 × (1+ 0, 215- 0, 28)(1,1079- 0, 242)(1- 0, 28)=4 937 366,642 шт./год.

Полученный результат свидетельствует о том, что с учетом налогообложения производственная программа самоокупаемости значительно возросла (с 3 802 036 до 4 937 366,642 шт./год), т.е. увеличилась в 1,29 раза. Это существенно сокращает величину чистой прибыли, повышает риск вложений в данный бизнес.

- Определим долю выручки, остающуюся в распоряжении предприятия после выплаты налогов, по формуле:

Qn=1-q ×β× Z- V+ V+C1+λ-βq × z

Если подставим в эту формулу исходные и расчетные данные, то получим:

Qn=1-12070000 ×0, 28 × 1,1079 - 0, 242+ 0,24212070000 ×1,1079+29500001+ 0, 215- 0, 2812070000 ×1,1079=0,5621 или 56,21%.

Это значит, что в распоряжении предприятия после выплаты налогов останется почти 56,21% всей выручки, или

0,5621× 12286053 = 6 905 571,36 руб./ год.

- Определим совокупный налог в процентах от балансовой прибыли по формуле:

н = Н / ПБ = 2 430 481,64 / 6 415 113 = 0,379 или 37,9%.

Это достаточно высокий результат, который позволяет сделать вывод о том, что почти 62,1% балансовой прибыли остается предприятию для социального и производственного развития.

- Определим коэффициент эффективности и срок окупаемости капитальных вложений с учетом риска предпринимательства по следующим формулам:

E=ПБ ×(1- Н)K+∆T×ПБ×(1-Н)>Ен+ЕР;

Т=КПБ×(1-н)+∆Т.

Подставим имеющиеся данные в формулу:

Е=6415113 × (1- 0, 379)4250000+0,8 × 6415113×(1- 0,379)=0,54>0,20+0,17.

Следовательно, с учетом риска эффективность капитальных вложений полностью удовлетворяет требованиям теории и установленному предпринимателем ограничению нормы эффективности. Теперь можно определить срок окупаемости капитальных вложений по формуле:

Т=42500006415113× (1- 0,379)+0,8=1,07 года.

Вывод. Полученные в результате расчетов данные позволяют сделать вывод о том, что проект будущего бизнеса обеспечивает предпринимателю достаточно высокий доход и может быть рекомендован к реализации с учетом неопределенности будущей рыночной ситуации и риска вложений. По расчетным данным построим график зависимости затрат и результатов производства от объема выпуска продукции, который в определенном масштабе представлен на рисунке. График строится по принципу построения точки безубыточности плюс дополнительные прямые, учитывающие налогообложение.

Рисунок 1. График зависимости затрат и результатов производства от объема выпуска продукции

3.3 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта на основе рыночного ценообразования

- По исходным данным, с учетом принятой производственной программы определим цену одного кирпича по следующей формуле:

d=1+КЭЦ+КДЭД-1-α-αФКЭЦ×NNM;

d=1+ 0,48+ 0,36 × 1, 05- 1- 0,9- 0, 230,48×1207000014200000=0,65167руб./шт.

- Полученная величина представляет не саму цену кирпича, а ее индекс, поэтому для окончательного определения искомого значения цены необходимо выполнить следующий расчет:

Z = 1,1079 × 0,65167 = 0,6633315 руб./шт.

- Определим выручку предприятия по формуле:

В = 12070000× 0,6633315 руб./год = 8 006 411,205 руб.

- Себестоимость одного кирпича остается без изменения, т.е. такой же, как и при затратном ценообразовании, и составляет 0,486408 руб./шт.

- Себестоимость годового товарного выпуска также остается без изменений:

S = 5 870 940 руб./год.

- Определим годовую балансовую прибыль по формуле:

ПБ = q× (Z – s) = 12 070 000× (0,6633315 – 0,486408) = 2 135 471,205 руб./год.

- Определим рентабельность изготовления кирпича по формуле:

РИ = (Z – s) / s = (0,6633315 – 0,486408) / 0,486408 = 0,3637 или 36,37%

- Определим производственную программу самоокупаемости предприятия:

qc = C / (Z – V) = 2 950 000/(0,6633315 – 0,242) = 7 001 612,744шт./год.

- Отношение производственной мощности предприятия к производственной программе самоокупаемости составляет:

14 200 000 / 7 001 612,744= 2,03.

Полученная цифра свидетельствует, что бизнес (вложения в данный проект) будет низко надёжным, так как уровень его риска значительный, а поправочная норма эффективности капитальных затрат ЕР, учитывающая риск вложений, составляет 0,33.

- Определим величину годового совокупного налога по формуле:

Н =λ× C+ β× ПБ = 0,215× 2 950 000 + 0,28× 2 135 471,205 =

= 1 232 181,937 руб./год.

- Определим годовую производственную программу самоокупаемости с учетом налогообложения.

qсн=С×(1+α-β)(Z-V)(1-β)=2950000 × (1+ 0, 215- 0, 28)(0,6633315- 0, 242)(1- 0, 28)=9 092 372,106  шт./год.

- Определим долю выручки, остающуюся в распоряжении предприятия, по формуле:

Qn=1-12070000 ×0, 28 ×  0,6633315- 0, 242+ 0,24212070000 ×0,6633315+29500001+ 0, 215- 0, 2812070000 ×0,6633315=0,1128 или 11,28%.

Таким образом, в распоряжении предприятия после расчета с бюджетом останется примерно 11,28% выручки или

0,1128× 8 006 411,205 = 903 289,2676 руб./год.

- Определим совокупный налог в процентах от балансовой прибыли по формуле:

н = Н / ПБ = 1 232 181,937/ 2 135 471,205 = 0,577 или 57,7%.

Это низкий результат, который позволяет сделать вывод о том, что предприятию для социального и производственного развития остается всего 42,3% балансовой прибыли.

- Определим коэффициент эффективности и срок окупаемости капитальных вложений по формулам:

Е=2135471,205 × (1- 0,577)4250000+ 0,8 × 2135471,205× (1- 0,577)=0,182>0,20+0,33.

Т=42500002135471,205 × (1-0,577+0,8=5,5 лет.

Вывод: результаты расчетов показывают, что в условиях рыночного ценообразования бизнес не эффективен.

Сравним расчетные результаты по затратному и рыночному ценообразованию между собой и представим всю информацию в сводной таблице 2:

Таблица 2. Сводная таблица сравнения результатов расчетов по затратному и рыночному ценообразованию

| Наименование показателя | Значение показателя при затратном ценообразовании | Значение показателя при рыночном ценообразовании |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Годовая производственная программа, тыс. шт. | 12 070,00 | 12 070,00 |
| 2. Цена за единицу продукции, руб./шт. | 1,0179 | 0,663332 |
| 3. Годовая выручка предприятия, руб./год | 12 286 053,00 | 8 006 411,21 |
| 4. Годовые переменные затраты, руб./год | 2 920 940,00 | 2 920 940,00 |
| 5. Условно-постоянные затраты, руб./шт. | 0,244408 | 0,244408 |
| 6. Себестоимость единицы продукции, руб./шт. | 0,486408 | 0,486408 |
| 7. Себестоимость товарной продукции, руб./год | 5 870 940,00 | 5 870 940,00 |
| 8. Годовая балансовая прибыль, руб./год | 6 415 113 | 2 135 471 |
| 9. Рентабельность производства кирпича, % | 109,27 | 36,37 |
| 10. Производственная программа самоокупаемости, шт. год | 3 802 036,34 | 7 001 612,74 |
| 11. Поправочная норма эффективности на риск вложений | 0,17 | 0,33 |
| 12. Годовой совокупный налог, руб./год | 2 430 481,64 | 1 232 181,94 |
| 13. Производственная программа самоокупаемости с учетом налогообложения, шт./год | 4 937 366,64 | 9 092 372,11 |
| 14. Доля выручки, остающаяся в распоряжении предприятия, % | 56,21 | 11,28 |
| 15. Совокупный налог по отношению к балансовой прибыли, % | 37,89 | 57,70 |
| 16. Коэффициент эффективности капитальных затрат с учетом риска (при Е Н + Е Р = 0,37/0,53) | 0,54 | 0,18 |
| 17. Срок окупаемости капитальных вложений, годы | 1,07 | 5,51 |

Вывод. Полученный результат свидетельствует о том, что в условиях рыночного ценообразования показатели эффективности производства ниже, чем в условиях затратного ценообразования. Это объясняется тем, что цена кирпича снизилась при неизменной себестоимости, следовательно, все показатели, формируемые на основе цены товара, ухудшились (выручка, балансовая прибыль, рентабельность производства и прочее).

Проект является эффективным только при реализации его в условиях затратного ценообразования. При этом риски реализации проекта незначительные, срок окупаемости низкий и при уплате всех налогов в распоряжении предприятия остается 58% прибыли, что позволяет предприятию направлять на улучшение значительную часть денежных средств.

При реализации проекта в условия рыночного ценообразования проект является слишком рискованным, не эффективным и низко надежным. После уплаты налога в распоряжении предприятия на развития остается менее 43% прибыли. Программа самоокупаемости высокая, что увеличивает срок окупаемости до 5,5 лет.

Заключение

В современных реалия предприятие не может существовать без инвестиций. Отсутствие вложения в развития предприятия снижает его конкурентоспособность и как следствие предприятие недополучает прибыль. Современная российская экономическая школа дает следующее понятие инвестиций: инвестиции — это текущее вложение разнообразных ресурсов, в том числе денежных, с целью получения выгод в будущем.

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестиции определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.

Решение стратегических задач развития предприятия и создание необходимых для этого решения материально-технических возможностей на это направлена инвестиционная деятельность.

Ключевым понятием инвестиционного процесса, и инвестиционной деятельности в целом, является понятие «Инвестиционный проект».

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Суть оценки эффективности инвестиционных проектов состоит в определении финансовой состоятельности вложений (финансовая оценка) и эффективность инвестиций (экономическая оценка). По этим критериям проводят соответственно финансовую и экономическую оценки инвестиционных проектов.

Для финансовой оценки инвестиционного проекта используются следующие группы коэффициентов финансовой оценки проекта: рентабельности, оборачиваемости (деловой активности) и ликвидности (финансовой устойчивости).

Для оценки экономической эффективности проектов наиболее часто применяются динамические и статистические методы оценки эффективности инвестиций.

К динамическим методам оценки эффективности инвестиций относятся чистая текущая стоимость (NPV), рентабельность инвестиций (PI), внутренняя норма прибыли (IRR) и срок окупаемости.

После проведенной оценки эффективности инвестиционного проекта строительства и эксплуатации кирпичного завода можно сделать вывод, что в условиях рыночного ценообразования показатели эффективности производства ниже, чем в условиях затратного ценообразования. Это объясняется тем, что цена кирпича снизилась при неизменной себестоимости, следовательно, все показатели, формируемые на основе цены товара, ухудшились (выручка, балансовая прибыль, рентабельность производства и прочее).

Проект является эффективным только при реализации его в условиях затратного ценообразования. При этом риски реализации проекта незначительные, срок окупаемости низкий и при уплате всех налогов в распоряжении предприятия остается 58% прибыли, что позволяет предприятию направлять на улучшение значительную часть денежных средств.

При реализации проекта в условия рыночного ценообразования проект является слишком рискованным, не эффективным и низко надежным. После уплаты налога в распоряжении предприятия на развития остается менее 43% прибыли. Программа самоокупаемости высокая, что увеличивает срок окупаемости до 5,5 лет.

Приложение А

Таблица 1. Надежность и риск бизнеса и капитальных вложений в новое предпринимательское дело

| Отношение производственной мощности к программе самоокупаемости (Хр) |  8,0 | < 8,0  6,0 | < 6,0  4,2 | < 4,2  3,0 | < 3,0 > 2,5 | < 2,5 > 2,0 | < 2,0 > 1,7 | > 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика надежности бизнеса | Сверхнадежный | Высоконадежный | Надежный | Достаточно надежный | Малонадеж ный | Низконадеж ный | Ненадежный | Безнадежный |
| Характеристика уровня риска | Практичеки отсутствует | Незначительный | Малый | Ниже среднего | Существенный | Значительный | Высокий | Сверхвысокий |
| Рекомендуемая поправочная норма эффективности капитальных вложений с учетом риска (Ер) | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,4 | 0,5 |

Список литературы

- Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.

- Теплова, Т.В. Инвестиции. Теория и практика: учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 782 с.

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Экономическая оценка инвестиций: учебник / [М. И. Ример, Е. А. Кандрашина, Н. Н. Матиенко и др.]; под ред. М.И. Римера. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. [и др.]: Питер, 2009. – 432 с.

- Караваева, Юлия Сергеевна. Инвестиции. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2019. – Режим доступа: http://izd-mn.com/PDF/31MNNPU18.pdf — Загл. с экрана.

- Управление инвестиционно-строительными проектами: учебное пособие /С.А. Черникова; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2019. – 330 с.

- Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций. – М.: КНОРУС, 2008. – 312 с.

- Хайруллина М.В. Основные принципы реализации инвестиционного проекта. - Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» – 2014. - №1.